

ORDU



|  |
| --- |
| TOPLANTI BİLGİLERİ |
| Toplantıyı Düzenleyen Birim: | Yapı İşleri ve Teknik Dairc Başkanlığı |
| Toplantı ve Karar Sayısı: | 5 | Tarih. |  | Saat: | 10.00 |
| Toplantı Yeri: | Toplantı Salonu |
| Katılımcılar: | ı . Ahmet öKst)z2.Ayliıı GÜREŞÇİ3.Ali AKDAŞ |
| GÜNDEM MADDELERİ |
|  | 2025 yılı Cumhuriyet Yerleşkesi ve Birinı Binalarında Büyük Onarım İşlerine ait çalışmalar devam etmektedir. |
| 2. | Akkuş M YO çatı onarım işi tamamlanmıştır. |
| KARARLAR | SORUMLU |
|  | İlahiyat Fakültesi Binası yapım işinin sözleşınesi ve yer teslimi yapılmıştır. | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 2 | Merkezi Derslik Binası proje çalışmaları devam etmektedir, | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3 | Fatsa Denizcilik Eğitiın Merkezi Binası inşaatının çalışmaları devam etmektedir. | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 4 | Rektörlük Binası ve otopark yapını işi ihalesi yapılıp, sözleşmeye davet yazısı yazılmıştır. | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 5 | Öğrenci Revir binası ve çevre düzenleme yapım işinin ihalesi 17.06.2025 tarihinde yapılacaktır. | \*Yapım Şube Müdürlüğü |



ORDU



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Binası Büyük Onarım İşinin ihalesi 20.06.2025 tarihinde yapılacaktır, | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| Sıra No: | Adı Soyadı: | İmza: |
|  | Ali AKDAŞ |  |
| 2. | Aylin GÜREŞÇİ |  |
| 3, | Alımcı Üz |  |  |  |
|  |  |