

ORDU



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPLANTI BİLGİLERİ | | | | | | |
| Toplantıyı Düzenleyen Birim: | | Yapı İşleri ve Teknik Dairc Başkanlığı | | | | |
| Toplantı ve Karar Sayısı: | | 5 | Tarih. |  | Saat: | 10.00 |
| Toplantı Yeri: | | Toplantı Salonu | | | | |
| Katılımcılar: | | ı . Ahmet öKst)z  2.Ayliıı GÜREŞÇİ  3.Ali AKDAŞ | | | | |
| GÜNDEM MADDELERİ | | | | | | |
|  | 2025 yılı Cumhuriyet Yerleşkesi ve Birinı Binalarında Büyük Onarım İşlerine ait çalışmalar devam etmektedir. | | | | | |
| 2. | Akkuş M YO çatı onarım işi tamamlanmıştır. | | | | | |
| KARARLAR | | | | | | SORUMLU |
|  | İlahiyat Fakültesi Binası yapım işinin sözleşınesi ve yer teslimi yapılmıştır. | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 2 | Merkezi Derslik Binası proje çalışmaları devam etmektedir, | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3 | Fatsa Denizcilik Eğitiın Merkezi Binası inşaatının çalışmaları devam etmektedir. | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 4 | Rektörlük Binası ve otopark yapını işi ihalesi yapılıp, sözleşmeye davet yazısı yazılmıştır. | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 5 | Öğrenci Revir binası ve çevre düzenleme yapım işinin ihalesi 17.06.2025 tarihinde yapılacaktır. | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |



ORDU



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Binası Büyük Onarım İşinin ihalesi 20.06.2025 tarihinde yapılacaktır, | | \*Yapım Şube Müdürlüğü | |
| Sıra No: | Adı Soyadı: | İmza: | | |
|  | Ali AKDAŞ |  | | |
| 2. | Aylin GÜREŞÇİ |  | | |
| 3, | Alımcı Üz |  |  |  |
|  | | | |  |