ORDU

| TOPLANTI BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplantıyı Düzenleyen Birim: |  | Yapı İşleri ve Teknik Dairc Başkanlığı |  |  |  |  |
| Toplantı ve Karar Sayısı: |  | 5 | Tarih. |  | Saat: | 10.00 |
| Toplantı Yeri: |  | Toplantı Salonu |  |  |  |  |
| Katılımcılar: |  | ı . Ahmet öKst)z 2.Ayliıı GÜREŞÇİ 3.Ali AKDAŞ |  |  |  |  |
| GÜNDEM MADDELERİ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 yılı Cumhuriyet Yerleşkesi ve Birinı Binalarında Büyük Onarım İşlerine ait çalışmalar devam etmektedir. |  |  |  |  |  |
| 2. | Akkuş M YO çatı onarım işi tamamlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| KARARLAR |  |  |  |  |  | SORUMLU |
|  | İlahiyat Fakültesi Binası yapım işinin sözleşınesi ve yer teslimi yapılmıştır. |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 2 | Merkezi Derslik Binası proje çalışmaları devam etmektedir, |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3 | Fatsa Denizcilik Eğitiın Merkezi Binası inşaatının çalışmaları devam etmektedir. |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 4 | Rektörlük Binası ve otopark yapını işi ihalesi yapılıp, sözleşmeye davet yazısı yazılmıştır. |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 5 | Öğrenci Revir binası ve çevre düzenleme yapım işinin ihalesi 17.06.2025 tarihinde yapılacaktır. |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |

ORDU

| 6 | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Binası Büyük Onarım İşinin ihalesi 20.06.2025 tarihinde yapılacaktır, |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No: | Adı Soyadı: | İmza: |  |  |
|  | Ali AKDAŞ |  |  |  |
| 2. | Aylin GÜREŞÇİ |  |  |  |
| 3, | Alımcı Üz |  |  |  |