|  |
| --- |
| TOPLANTI BİLGİLERİ |
| Toplantıyı Düzenleyen Birim: | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Toplantı ve Karar Sayısı: | 6 | Tarih: | 24.06.2025 | Saat: | 10.00 |
| Toplantı Yeri: | Toplantı Salonu |
| Katılımcılar: | 1. Ahmet ÖKSÜZ2.Aylin GÜREŞÇİ3.Ali AKDAŞ |
| GÜNDEM MADDELERİ |
| 1. | 2025 yılı Cumhuriyet Yerleşkesi ve Birim Binalarında Büyük Onarım İşlerine ait çalışmalar devam etmektedir. |
| KARARLAR | SORUMLU |
| 1 | İlahiyat Fakültesi Binası yapım işi çalışmaları devam etmektedir. (B Bloğun temel kazısı bitti, temel atıldı, bodrum kat betonarme imalat devam ediyor, A blok temel kazısı bitti, imalata geçilecek.) | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 2 | Merkezi Derslik Binası proje çalışmaları devam etmektedir. | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3 | Fatsa Denizcilik Eğitim Merkezi Binası inşaatının çalışmaları devam etmektedir.  | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 4 | Rektörlük Binası ve Otopark yapım işinin sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı, çalışmalara başlandı.  | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 5 | Öğrenci Revir binası ve çevre düzenleme yapım işinin ihalesi yapıldı, ihale süreci devam etmektedir. | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 6 | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Binası Büyük Onarım İşinin ihalesi yapıldı, ihale süreci devam etmektedir. | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| Sıra No: | Adı Soyadı: | İmza: |
| 1. | Ali AKDAŞ |  |
| 2. | Aylin GÜREŞÇİ |  |
| 3. | Ahmet ÖKSÜZ |  |