| TOPLANTI BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplantıyı Düzenleyen Birim: |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Toplantı ve Karar Sayısı: |  | 6 | Tarih: | 24.06.2025 | Saat: |  | 10.00 |  |
| Toplantı Yeri: |  | Toplantı Salonu |  |  |  |  |  |  |
| Katılımcılar: |  | 1. Ahmet ÖKSÜZ 2.Aylin GÜREŞÇİ 3.Ali AKDAŞ |  |  |  |  |  |  |
| GÜNDEM MADDELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2025 yılı Cumhuriyet Yerleşkesi ve Birim Binalarında Büyük Onarım İşlerine ait çalışmalar devam etmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| KARARLAR |  |  |  |  |  |  |  | SORUMLU |
| 1 | İlahiyat Fakültesi Binası yapım işi çalışmaları devam etmektedir. (B Bloğun temel kazısı bitti, temel atıldı, bodrum kat betonarme imalat devam ediyor, A blok temel kazısı bitti, imalata geçilecek.) |  |  |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 2 | Merkezi Derslik Binası proje çalışmaları devam etmektedir. |  |  |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3 | Fatsa Denizcilik Eğitim Merkezi Binası inşaatının çalışmaları devam etmektedir. |  |  |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 4 | Rektörlük Binası ve Otopark yapım işinin sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı, çalışmalara başlandı. |  |  |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 5 | Öğrenci Revir binası ve çevre düzenleme yapım işinin ihalesi yapıldı, ihale süreci devam etmektedir. |  |  |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| 6 | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Binası Büyük Onarım İşinin ihalesi yapıldı, ihale süreci devam etmektedir. |  |  |  |  |  |  | *Yapım Şube Müdürlüğü |
| Sıra No: | Adı Soyadı: |  |  |  |  | İmza: |  |  |
| 1. | Ali AKDAŞ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aylin GÜREŞÇİ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ahmet ÖKSÜZ |  |  |  |  |  |  |  |