|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPLANTI BİLGİLERİ | | | | | | | | |
| Toplantıyı Düzenleyen Birim: | | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | | | |
| Toplantı ve Karar Sayısı: | | 6 | Tarih: | 24.06.2025 | Saat: | | 10.00 | |
| Toplantı Yeri: | | Toplantı Salonu | | | | | | |
| Katılımcılar: | | 1. Ahmet ÖKSÜZ  2.Aylin GÜREŞÇİ  3.Ali AKDAŞ | | | | | | |
| GÜNDEM MADDELERİ | | | | | | | | |
| 1. | 2025 yılı Cumhuriyet Yerleşkesi ve Birim Binalarında Büyük Onarım İşlerine ait çalışmalar devam etmektedir. | | | | | | | |
| KARARLAR | | | | | | | | SORUMLU |
| 1 | İlahiyat Fakültesi Binası yapım işi çalışmaları devam etmektedir. (B Bloğun temel kazısı bitti, temel atıldı, bodrum kat betonarme imalat devam ediyor, A blok temel kazısı bitti, imalata geçilecek.) | | | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 2 | Merkezi Derslik Binası proje çalışmaları devam etmektedir. | | | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 3 | Fatsa Denizcilik Eğitim Merkezi Binası inşaatının çalışmaları devam etmektedir. | | | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 4 | Rektörlük Binası ve Otopark yapım işinin sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı, çalışmalara başlandı. | | | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 5 | Öğrenci Revir binası ve çevre düzenleme yapım işinin ihalesi yapıldı, ihale süreci devam etmektedir. | | | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| 6 | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Binası Büyük Onarım İşinin ihalesi yapıldı, ihale süreci devam etmektedir. | | | | | | | \*Yapım Şube Müdürlüğü |
| Sıra No: | Adı Soyadı: | | | | | İmza: | | |
| 1. | Ali AKDAŞ | | | | |  | | |
| 2. | Aylin GÜREŞÇİ | | | | |  | | |
| 3. | Ahmet ÖKSÜZ | | | | |  | | |