# YAPIM

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

EVET

# SARİ İHALE Mİ?

YATIRIM PROGRAMINA ALINDI MI?

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

HAYIR

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

ÖDENEĞİ VAR MI?

PROJE İHALESİ

YAPILACAK MI?

Yapı İşleri ve

Yapı İşlerBi aveşkTaenklınğ.ıDaire

HAYIR

## HAYIR

EVET

ÖN PROJE VE ÖN MALİYET OLUŞTURULMASI

ÖDENEK TALEP EDİLMESİ

EVET

|  | PROJE İHALESİNİN YAPILMASI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yapı İşleri ve Yapı İşlerBi aveşkTaenklınğ.ıDai |  | re |  |

## HAYIR

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

REKTÖRLÜK GÖRÜŞ/ONAY ALINMASI

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

UYGULAMA/KESİN PROJESİ OLUŞTURULMASI

PROJE İHALESİ SONUÇLANDI MI?

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

EVET

| PP4.8.İŞA0001, R0, Ağustos 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız. |  |

1 / 2

SÖZLEŞME YAPILMASI

Yapı İşleri ve

Yapı İşlerBi avşekTaenkllkınğ.ı Daire

HAYIR

Yapı İşleri ve

Yapı İşleBriavşekaTnelkığnı.Daire

KONTROLLÜK İŞLERİ

Yapı İşleri ve Tekn. Daire Başkanlığı

İHALE SONUÇLANDI

MI?

KABUL VE TESLİM İŞLERİ

EVET

KESİN MALİYET VE KESİN HESAP OLUŞTURULMASI

KONTROLLÜK İŞLERİ

SÖZLEŞME YAPILMASI

Yapı İşleri ve Tekn. Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn. Daire Başkanlığı

KABUL VE TESLİM İŞLERİ

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

PP4.8.İŞA0001, R0, Ağustos 2025

Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2 / 2