

# YAPIM

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

**EVET**

# SARİ İHALE Mİ?

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

**YATIRIM PROGRAMINA ALINDI MI?**

**HAYIR**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

**ÖDENEĞİ VAR MI?**

**PROJE İHALESİ**

**YAPILACAK MI?**

Yapı İşleri ve

Yapı İşlerBi aveşkTaenklınğ.ıDaire

**HAYIR**

## HAYIR

**EVET**

**EVET**

**ÖN PROJE VE ÖN MALİYET OLUŞTURULMASI**

**ÖDENEK TALEP EDİLMESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE İHALESİNİN YAPILMASI** | |  |
| Yapı İşleri ve  Yapı İşlerBi aveşkTaenklınğ.ıDai | | re | |

## HAYIR

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

**REKTÖRLÜK GÖRÜŞ/ONAY ALINMASI**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

# PROJE İHALESİ SONUÇLANDI MI?

**UYGULAMA/KESİN PROJESİ OLUŞTURULMASI**


Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

EVET

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PP4.8.İŞA0001, R0, Ağustos 2025 | |  | |
|  | *Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.* | |

***1*** */* ***2***



**SÖZLEŞME YAPILMASI**

Yapı İşleri ve

Yapı İşlerBi avşekTaenkllkınğ.ı Daire

**HAYIR**

Yapı İşleri ve

Yapı İşleBriavşekaTnelkığnı.Daire

**KONTROLLÜK İŞLERİ**

Yapı İşleri ve Tekn. Daire Başkanlığı

**İHALE SONUÇLANDI**

**MI?**

**KABUL VE TESLİM İŞLERİ**

EVET

**KESİN MALİYET VE KESİN HESAP OLUŞTURULMASI**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı



**KONTROLLÜK İŞLERİ**

**SÖZLEŞME YAPILMASI**

Yapı İşleri ve Tekn. Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn. Daire Başkanlığı

**KABUL VE TESLİM İŞLERİ**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

PP4.8.İŞA0001, R0, Ağustos 2025

*Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*

***2*** */* ***2***